DÁM Önkormányzati Társulás

A 2023. április 18-ai Társulási Tanácsi ülés 6. napirendi pontja: Döntés „A Nagykónyi Idősek háza külső felújítása és energetikai korszerűsítése" című nyertes pályázattól való elállásról

Előadó: Porga Ferenc, elnök

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A DÁM Önkormányzati Társulás 2016.05.05-én pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú, Településkép, közösségi tér fejlesztése c. pályázati felhívásra "A Nagykónyi Idősek háza külső felújítása és energetikai korszerűsítése " címmel.

A pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 17/2016. (IV. 14.) sz. Társulási Tanácsi határozatával döntött.

A 1775077150 iratazonosítójú pályázat – az első körös elutasítás után benyújtott kifogás alapján – 2020.04.06-án támogatást nyert, melynek kapcsán a Társulás megkapta a Támogatói Okiratot.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10. 671/1 hrsz.

Mivel a pályázat benyújtása és a Támogatói Okirat kézhezvétele között hosszabb idő telt el, és a piaci környezet nagymértékben megváltozott, így az elfogadott költségvetésből és a megítélt támogatásból a projekt már nem kivitelezhető, nagyobb mértékű önerőt pedig a Társulás nem tud a projekt megvalósításába fektetni.

Ezen indokok alapján javaslom, hogy a 2016.05.05-én beadott 1775077150 projektazonosító számú támogatási kérelem kapcsán 2020.04.06-án kapott 3071335561 számú iratazonosítóval ellátott Támogatói Okiratban foglalt támogatási összegről a Társulás, mint Kedvezményezett mondjon le, a projekt megvalósításától álljon el.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

- A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2016.05.05. napján VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámon, Településkép, közösségi tér fejlesztése, c. pályázati felhívásra 1775077150 iratazonosítóval benyújtott és 3071335561 számú iratazonosítóval ellátott Támogatói Okirat szerint támogatás nyert „Nagykónyi Idősek háza külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításától eláll, a támogatásról lemond.

- A Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy támogatástól való elállás érdekében szükséges teendőket lássa el, és a határozatot a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága nevében közbenső szervezetként eljáró Magyar Államkincstár felé benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Társulási Tanács elnöke

Tamási, 2023. április 13.

Porga Ferenc s. k.

elnök